## Доклад по проекту "Замена Miro"

### Титульный слайд

Добрый день, коллеги! Сегодня я представляю проект под названием "Замена Miro". Наша проектная команда состоит из [укажите название вашей команды], и в её состав входят [ФИО участников]. Мы провели всесторонний анализ и выбор альтернатив, чтобы улучшить наши процессы совместной работы.

---

### Слайд 1: Цель проекта

\*\*Главная цель нашего проекта\*\* – уменьшить затраты на инструменты для совместной работы на 30% в течение 3 месяцев по сравнению с текущими расходами на Miro. Эта цель сформулирована по принципу SMART: она:

- \*\*Конкретная\*\*: мы точно знаем, какие расходы планируем сократить.

- \*\*Измеримая\*\*: мы будем отслеживать затраты, чтобы убедиться в достижении цели.

- \*\*Достижимая\*\*: учитывая выбор доступных инструментов, это вполне реальная задача.

- \*\*Актуальная\*\*: снижение затрат критически важно для нашей команды.

- \*\*Ограниченная по времени\*\*: у нас есть четкий трехмесячный срок для достижения этой цели.

---

### Слайд 2: Проблема

\*\*Что побудило нас рассмотреть вопрос о замене Miro?\*\* Основные проблемы заключаются в следующем:

1. \*\*Высокие затраты на подписку Miro\*\*: Текущие тарифы на Miro значительно превышают бюджеты нашей команды, что создает финансовые ограничения.

2. \*\*Ограниченные функции Miro\*\*: В сравнении с конкурентами, Miro не предоставляет все необходимые инструменты для эффективного выполнения определенных задач.

3. \*\*Необходимость улучшения интерфейса и удобства использования\*\*: Изучив отзывы пользователей, мы видим, что многие сотрудники сталкиваются с трудностями при работе в Miro, что негативно сказывается на их производительности.

---

### Слайд 3: Концепция проекта

\*\*Проект будет реализован в несколько этапов:\*\*

1. \*\*Этап 1\*\*: Начнем с анализа текущего использования Miro и потребностей нашей команды, включая различные отделы (продукт, сервис, маркетинг и продажи). Проводим опросы и интервью с участниками процессов, чтобы понять, какие функции являются критически важными.

2. \*\*Этап 2\*\*: Проведем сравнительный анализ альтернативных сервисов. Мы исследуем инструменты, такие как Pruffme, Figma и Unidraw, с акцентом на основные функции, предлагаемые в бесплатных или минимальных подписках. Объем нашего исследования будет включать функциональные возможности, поддержку, цены и отзывы пользователей.

3. \*\*Этап 3\*\*: На основании проведенного анализа мы выберем оптимальное решение. Основные критерии выбора включают:

- \*\*Цена\*\*: альтернативы, такие как Pruffme и Unidraw, предлагают более конкурентоспособные тарифы, включая возможность платить только за редакторов.

- \*\*Функциональность\*\*: новый инструмент должен поддерживать создание блок-схем, CJM и визуальное отражение процессов, а также обеспечивать возможность работы с закрытыми досками.

- \*\*Удобство использования\*\*: новое решение должно быть интуитивно понятным, чтобы минимизировать время на обучение.

4. \*\*Этап 4\*\*: Разработаем план миграции и обучения пользователей. Это обеспечит плавный переход на новый инструмент и проведение тренингов для команды, чтобы они могли легко адаптироваться к изменениям.

---

### Слайд 4: Результаты исследования

Мы уже провели сравнительный анализ доступных решений и выделили основные характеристики.

#### Рассматриваемые инструменты:

1. \*\*Pruffme\*\*

- \*\*Плюсы\*\*: низкая стоимость, интересные функции для работы с визуальным контентом; поддержка создания блок-схем.

- \*\*Минусы\*\*: недостаток интеграции с другими инструментами.

2. \*\*Figma\*\*

- \*\*Плюсы\*\*: широкий набор функций, включая прототипирование и коллаборацию в реальном времени, возможность работы по ссылкам.

- \*\*Минусы\*\*: высокая цена для команд с большим числом участников; может не подойти для базовых задач.

3. \*\*Unidraw\*\* (главный аналог)

- \*\*Плюсы\*\*: идеальное сочетание функциональности и цены, интуитивный интерфейс, поддержка командной работы, возможность экспорта и импорта файлов.

- \*\*Минусы\*\*: ограниченное количество интеграций на данный момент.

\*\*Стратегия выбора\*\*: Основана на нескольких ключевых факторах:

- \*\*Цена\*\*: предложенные альтернативы имеют более конкурентоспособные тарифы.

- \*\*Функциональность\*\*: выбранный инструмент должен обеспечивать заявленные требования, включая возможности для визуализации и работы с закрытыми досками.

- \*\*Удобство\*\*: интерфейс выбранного решения должен быть простым и понятным, чтобы сделать обучение максимально быстрым и эффективным.

---

### Слайд 5: Перспективы

\*\*Как же результаты нашего проекта могут быть использованы заказчиком?\*\*

1. \*\*Увеличение производительности команды\*\*: Новый инструмент улучшит процессы работы за счет интуитивно понятного интерфейса и обширных функциональных возможностей.

2. \*\*Снижение затрат на инструменты\*\*: Экономия средств позволит перераспределить бюджет на другие важные направления, такие как обучение и развитие команды.

3. \*\*Улучшение коммуникации и совместной работы\*\*: Новый инструмент облегчает взаимодействие и совместную работу, что приведет к более последовательным и эффективным результатам.

---

### Слайд 6: Выводы

В завершение, повторим главные мысли:

- Необходимость замены Miro очевидна: текущие затраты и ограничения функционала больше не соответствуют нашим требованиям.

- Мы уверены в том, что преимущества выбранного решения, Unidraw, помогут нам достичь заявленных целей.

- Ожидаемые результаты должны значительно улучшить нашу работу в коллективе и повысить общую эффективность команды.

---

### Заключительный слайд

Спасибо за внимание! Если у вас есть вопросы или предложения, я буду рад обсудить их. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.

Вот моя контактная информация: [Ваши контакты].

\*\*И напоследок, призыв к действию\*\*: "Мы готовы к обсуждению и внедрению нового решения!"

Спасибо! Сделай в менее официальном стиле

Доклад по проекту "Замена Miro"

Добрый день, коллеги! Сегодня я представляю проект под названием "Замена Miro". Наша проектная команда состоит из [укажите название вашей команды], и в её состав входят [ФИО участников]. Мы провели всесторонний анализ и выбор альтернатив, чтобы улучшить наши процессы совместной работы.

Цель проекта

Главная цель нашего проекта – уменьшить затраты на инструменты для совместной работы на 30% в течение 3 месяцев по сравнению с текущими расходами на Miro. Эта цель сформулирована по принципу SMART: она конкретная, измеримая, достижимая, актуальная и ограниченная по времени.

Проблема

Основные проблемы, которые побудили нас рассмотреть вопрос о замене Miro, заключаются в следующем:

Высокие затраты на подписку Miro, которые превышают бюджеты нашей команды, создавая финансовые ограничения.

Ограниченные функции Miro по сравнению с конкурентами, которые не предоставляют все необходимые инструменты для выполнения определенных задач.

Необходимость улучшения интерфейса и удобства использования, поскольку многие сотрудники сталкиваются с трудностями при работе в Miro, что негативно сказывается на их производительности.

Концепция проекта

Проект будет реализован в несколько этапов:

Этап 1: анализ текущего использования Miro и потребностей нашей команды (продукт, сервис, маркетинг, продажи) с проведением опросов и интервью.

Этап 2: сравнительный анализ альтернативных сервисов, таких как Pruffme, Figma и Unidraw, с акцентом на функциональность, поддержку, цены и отзывы пользователей.

Этап 3: выбор оптимального решения на основе анализа по критериям цены, функциональности и удобства использования.

Этап 4: разработка плана миграции и обучения пользователей, чтобы обеспечить плавный переход на новый инструмент.

Результаты исследования

Мы провели сравнительный анализ доступных решений:

Pruffme: низкая стоимость и интересные функции, но недостаток интеграции.

Figma: широкий набор функций, но высокая цена для больших команд.

Unidraw: идеальное сочетание функциональности и цены, интуитивный интерфейс, но ограниченные интеграции.

Стратегия выбора основана на цене, функциональности и удобстве.

Перспективы

Результаты нашего проекта могут быть использованы заказчиком следующим образом:

Увеличение производительности команды благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

Снижение затрат на инструменты, что позволит перераспределить бюджет.

Улучшение коммуникации и совместной работы.

Выводы

Необходимость замены Miro очевидна: текущие затраты и ограничения функционала больше не соответствуют нашим требованиям. Мы уверены, что преимущества выбранного решения Unidraw помогут нам достичь заявленных целей и улучшить работу в коллективе.

Заключительный слайд

Спасибо за внимание! Если у вас есть вопросы или предложения, я буду рад обсудить их. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.

Вот моя контактная информация: [Ваши контакты]. Мы готовы к обсуждению и внедрению нового решения! Спасибо!