**Последствия:**

Недопонимание требований, разработка ненужного функционала, переработки, увеличение сроков и бюджета.

Перегрузка команды, снижение качества работы, пропуск важных этапов, задержки в выполнении задач.

Неверные требования → переработки, увеличение сроков, конфликты с заказчиком, рост бюджета.

Простой команды, перенос сроков релиза, срыв дедлайнов, дополнительные затраты на поддержку.

Недовольство заказчика, необходимость доработок, снижение привлекательности продукта.

Низкий уровень использования системы, ошибки при работе, негативные отзывы, отказ от внедрения.

**Мероприятия по управлению риском:**

Использование структурированного шаблона брифа, детальное обсуждение с заказчиком, подтверждение документа перед работой.

Привлечение дополнительных специалистов, перераспределение нагрузки, приоритизация задач.

Верификация требований с командой и заказчиком, тестирование концепции на ранних этапах.

Жесткие дедлайны на согласования, прозрачная система уведомлений и напоминаний, резервирование времени.

Введение этапа предварительных скетчей, согласование с заказчиком, контроль качества.

Проведение обучения, создание понятных инструкций, поддержка пользователей на старте работы с инструментом.